- РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

## Совет Великогубского сельского поселения

VII сессия III созыва

- РЕШЕНИЕ

- От 19 ноября 2014  года                                                                                № 63

с. Великая Губа

О внесении изменений  в  муниципальную целевую программу

энергосбережения и  повышения энергетической эффективности

на территории Великогубского сельского поселения

на 2010-2016 годы»

В соответствии со  статьей 35 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Совет Великогубского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в  муниципальную целевую программу энергосбережения и  повышения энергетической эффективности на территории Великогубского сельского поселения на 2010-2016 годы» утвержденную Решением Совета Великогубского сельского поселения от  08.02.2011 г. № 79 (далее – Программа) следующие изменения:

1) Внести изменения в План мероприятий   энергосбережения по отрасли ЖКХ и бюджетными организациями на 2010 – 2016 годы в Великогубском сельском поселении (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета Великогубского

Сельского поселения                                                                         О.Н.Гурова

Глава Великогубского

сельского поселения                                                                    И. А. Панкратов

Приложение 1

к решению VII сессии III созыва

Совета Великогубского сельского поселения

от 19. 11. 2014 г. № 63

План мероприятий энергосбережения по отрасли ЖКХ

и бюджетными организациями на 2010 - 2016годы в Великогубском сельском поселении

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирова-ния | Всего, тыс.руб. | в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Экономическая эффективность (за 1 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | Модернизация и капитальный ремонт котлов в котельных - ПНИ -РММ | ООО «Теплоком» | РБ МБ | 600 1493 | 600 -- | -- 672 | -- 256 | -- 565 |  |  |  | Экономический эффект от модернизации и капитального ремонта котлов 50 тыс.руб |
| 2. | Внедрение индивидуальных источников теплоснабжения в жилищном фонде (Октябрьская,28) | ООО «ТеплоМир» | РБ МБ | 200 46 | 200 -- | -- 46 | -- -- | -- -- |  |  |  | Экономический эффект 100тыс.руб |
| 3. | Замена трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы с улучшенной тепловой изоляцией (пенополиуретановая и т.п.): | ООО «Теплоком» | РБ МБ СП | 1129,0 -- 600 | 600 -- 200 | 329 -- - | 200 -- - | - - 200 | - - 200 | - - - | - - - | Экономический эффект 100тыс.руб |
| 4. | Внедрение систем телемеханического управления уличным освещением: (каскад) | Администрация ВСП | МБ | 40 | - | - | -- | -- | - | 20 | 20 | Экономический эффект 10 тыс.руб |
| 5. | Применение стеклопакетов и теплоизоляционных пленок на окнах | ООО «ТеплоМир» | СН МБ | 700 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 80 | 100 | 100 | Экономический эффект 10тыс.руб |
| 6. | Установка приборов учета коммунальных ресурсов в квартирах, ииндивидуальных жилых домов.в административных и производственных помещениях по холодной воде, по отоплению | Население | СН МБ | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 50 | 10 | 10 | Экономический эффект 10тыс.руб |
| 7. | Ежегодное обучение и аттестация ответственных лиц, операторов котельных | Руководители предприятий | СП | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 50 | Экономический эффект 30тыс.руб |
| Всего |  |  | РБ+МБ+СП+СН | 5108 | 1710 | 1157 | 566 | 875 | 390 | 180 | 180 | Экономический эффект 310тыс.руб |
| в том числе: |  |  | За счет средств РБ | 1929 | 1400 | 329 | 200 | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  | За счет средств МБ | 1709 | -- | 718 | 256 | 565 | 130 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | За счет СП | 700 | 200 | -- | -- | 200 | 200 | 50 | 50 |  |
|  |  |  | За счет СН | 770 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |

Сокращения: МБ -- местный бюджет; РБ – республиканский бюджет; СН- средства населения; СП — средства предприятий.